ACC會計測試流程
前言

已先開立一個空白的 db(From InfoData00)，具體名稱請洽 PM (InfoData分機)
然後依下面的說明依序輸入資料，一邊輸入一邊確認資料的正確性。

1. 預設已經有6個可用帳號(A001-A006)，建議先用 A001 登入系統
(密碼: 空白)。進入系統後，請立刻修改密碼。
2. 為了方便測試，測試資料庫已經將必要的資料建檔。如部門、人員及
常用參數等。
3. 測試時，要配合測試檢核表，基本的新增、修改、刪除、查詢、列印等都要
確認。另外，重要的表單輸入資料後，應配合相關的報表確認數字正確性。如出貨存檔扣庫存，應收帳款增加等。
4. 測試案例會依不同系統有不同的編寫內容，請依下面的原則測試
A. 請依下一頁的功能次序測試
B. 每一個功能都必須測試 [新增] [修改] [刪除]
其中，新增資料至少3筆
C. EIP/CRM 這2個系統，資料內容請自行編寫，操作請依自己的習慣操作，並請依各功能的測試重點說明測試即可。
D. 其他系統 Test Case 會編寫測試的資料內容，請依內容輸入(要核對報表正確性)。
5. 測試時如果有錯誤，或是覺得操作不人性，都請提 issue。Issue 的提法請參考相關的使用說明。並請依 word範本輸入 issue 的內容(最後一頁有內容格式)。
6. EIP、CRM及ESS是獨立測試模組，測試時請依文件測試即可。
採購訂單 -> 進銷存 -> 應收付帳款 要一起測試，並且要依序測試
總帳會計內涵應收付票據及固定資產，測試時也是同時測試。
   因為會計是最終的結果，所以應該是最後測試的系統。
7. 下方的測試案例，有一個 [重要性] 的欄位，目前等級說明如下
此重要性是代表該功能在整個系統的功能重要比例，越重要的功能數值越小
1(重要)：測試要盡可能嚴謹。
2(一般)：測試時按測試資料內容順過一次即可。
3(次要)：簡單的測試基本操作即可。
8. 關於 UI 有一個測試重點，所有的開窗都應該是螢幕置中，如果沒有置中，請貼 Issue。


測試流程
	功能代號
	名稱
	重要性
	測試人
	狀態

	功能
	
	
	
	

	ACTM21
	M21 會計科目設定
	1(重要)
	
	

	ACTM02
	M02 傳票常用分錄設定
	2(一般)
	
	

	BASM617
	M617 專案類別維護
	3(次要)
	
	

	BASM616
	M616 專案資料維護
	2(一般)
	
	

	ACTM01
	M01 會計傳票維護
	1(重要)
	
	

	ACTM0B
	M0B 批次覆核傳票
	2(一般)
	
	

	ACTM11
	M11 部門預算設定
	2(一般)
	
	

	ACTM13
	M13 不定期資金資料設定(部門)
	2(一般)
	
	

	報表
	
	
	
	

	ACTR01
	R01 傳票日報表
	2(一般)
	
	

	ACTR02
	R02 日記帳
	2(一般)
	
	

	ACTR04
	R04 現金簿
	2(一般)
	
	

	ACTR05
	R05 部門別試算表
	1(重要)
	
	

	ACTR06
	R06 總分類帳
	1(重要)
	
	

	ACTR07
	R07 明細分類帳
	1(重要)
	
	

	ACTR11
	R11 部門別損益表
	1(重要)
	
	

	ACTR12
	R12 部門預算VS實際損益表
	1(重要)
	
	

	ACTR31
	R31 資產負債表
	1(重要)
	
	

	ACTR32
	R32 兩期比較資產負債表
	1(重要)
	
	

	ACTR33
	R33 資產負債表(帳戶式)
	1(重要)
	
	

	ACTR81
	R81 短期資金預估表(部門)
	1(重要)
	
	





1. ACTM21
	模組名稱
	ACTM21會計科目設定

	相關程式
	無

	重要性
	1(重要)

	測試資料內容
	請輸入至少 2筆自行編寫的會計科目。
內容請參考下方的內容
	科目
	類別
	名稱
	常用摘要

	1143000
	11
	1143科目測試
	資產科目測試摘要

	1143001
	11
	1143001測試
	資產科目測試摘要


另外要測試Excel匯入功能，測試檔名ACTM21.xls
請注意已存在的資料是覆蓋還是跳過。

	說明
	1. 要能正確的新增/刪除/修改/查詢等基本操作。
2. 請注意觀察，存檔後，隸屬科目及交易科目的值。
[image: ]

	預期結果
	1.能正確的讀寫資料庫。
2.Excel 匯入時，是否依覆蓋選項處理該筆資料。
3.若發現異常狀況，要發出警告訊息。



2. ACTM02
	模組名稱
	ACTM02 傳票常用分錄設定

	相關程式
	無

	重要性
	2(一般)

	測試資料內容
	請參考下方的內容建檔。新增2筆測試資料

	說明
	1.要能正確的新增/刪除/修改/查詢等基本操作。

	預期結果
	1.能正確的讀寫資料庫。
2.若發現異常狀況，會發出警告訊息。
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3. BASM617
	模組名稱
	BASM617 專案類別維護

	相關程式
	無

	重要性
	3(次要)

	測試資料內容
	請參考下方的內容建檔。新增1筆測試資料
新增一筆類別 ACC 即可

	說明
	1.要能正確的新增/刪除/修改/查詢等基本操作。

	預期結果
	1.能正確的讀寫資料庫。
2.若發現異常狀況，會發出警告訊息。



4. BASM616
	模組名稱
	BASM616 專案資料維護

	相關程式
	無

	重要性
	2(一般)

	測試資料內容
	請參考下方的內容建檔。新增2筆測試資料

	說明
	1.要能正確的新增/刪除/修改/查詢等基本操作。

	預期結果
	1.能正確的讀寫資料庫。
2.若發現異常狀況，會發出警告訊息。



	專案代號
	專案類別
	專案名稱
	專案主管
	日期起
	日期迄

	ACC-10401
	ACC
	105年2月春季促銷
	A003
	2015-01-01
	2015-03-31

	ACC-10412
	ACC
	105年12月年終促銷
	A003
	2015-10-01
	2016-01-31





5. ACTM01
	模組名稱
	ACTM01 會計傳票維護

	相關程式
	ACTM21

	重要性
	1(重要)

	測試資料內容
	請輸入至少 5筆自行編寫的傳票內容。日期請統一輸入2015.2.2 到 2015.2.25 間(當月)。
內容請參考下方的內容。其中至少要有一張是取M02 傳票常用分錄，另外還要測試 [部門分攤作業]。

	說明
	要能正確的新增/刪除/修改/查詢等基本操作。並要測試 Naviator 上的2個 button 功能。
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	預期結果
	1.能正確的讀寫資料庫。
2.若發現異常狀況，要發出警告訊息。



	日期
	欄號
	借貸
	部門
	專案
	科目
	金額
	備註

	2015-02-05
	1
	D
	A
	
	620600
	2000
	支出電話費由銀行自動扣款

	
	2
	C
	A
	
	1102120
	2000
	

	2015-02-08
	1
	D
	A
	
	6203000
	500
	購買文具用品支付現金

	
	2
	C
	A
	
	1101000
	500
	

	2015-02-12
	1
	D
	A
	
	6224000
	1267
	業務出差的油資，支付現金

	
	2
	D
	A
	
	1281000
	63
	游資進項稅額

	
	3
	C
	A
	
	1101000
	1330
	業務油單

	2015-02-18
	1
	D
	A
	
	1144002
	173250
	出貨給經銷商，隨貨附發票

	
	2
	C
	A
	
	4101000
	165000
	銷貨收入

	
	3
	C
	A
	
	2281000
	8250
	銷貨稅額

	2015-02-05
	1
	D
	A
	ACC-10401
	5201000
	4000
	跟廠商三國企業進貨

	
	2
	C
	A
	ACC-10401
	2144001
	4000
	三國企業應付帳款

	2015-02-25
	1
	D
	A
	ACC-10401
	2144001
	4000
	匯款給三國企業，手續費內扣

	
	2
	C
	A
	ACC-10401
	1102110
	3987
	匯款給三國企業

	
	3
	C
	A
	ACC-10401
	5204000
	13
	匯款手續費





6. [bookmark: _GoBack]ACTM0B
	模組名稱
	ACTM0B批次覆核傳票

	相關程式
	ACTM01

	重要性
	2(一般)

	說明
	要能正確的查詢出未覆核的傳票，然後勾選2筆資料執行覆核作業。

	預期結果
	1.能正確的讀寫資料庫。
2.若發現異常狀況，要發出警告訊息。



7. ACTM11
	模組名稱
	ACTM11部門預算設定

	相關程式
	無

	重要性
	2(一般)

	說明
	要能正確的查詢已設定的預算資料，然後設定一個收入類科目4101000(銷貨收入)及一個費用類科目6211000(交際費)的年月預算。其中，費用科目的預算請用 Excel 匯入。
Excel=ACTM11-6211.xls

	預期結果
	1.能正確的讀寫資料庫。
2.若發現異常狀況，要發出警告訊息。



8. ACTM13
	模組名稱
	ACTM13不定期資金資料設定(部門)

	相關程式
	無

	重要性
	2(一般)

	說明
	請輸入至少 5筆自行編寫的不定期資金內容。日期請統一輸入2015.2.2 到 2015.2.25 間(當月)。

	預期結果
	1.能正確的讀寫資料庫。
2.若發現異常狀況，要發出警告訊息。



9. 
10. Eee
11. Eee
12. Eee
13. Eee
14. Eee
15. eee


問題案號: Michael-0418-01
	功能代號: EIPM21
問題類型: [ X]資料錯誤 []功能不足 []操作不便 []權限問題
問題主旨: 治療計畫無法搜尋患者

	問題描述: 開啟M22點選病患資料搜尋患者名鄭後按下Tab,無顯示任何患者
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